**BÁO CÁO HÀNG TUẦN**

Sinh viên 1 : Huỳnh Thế Cương Mssv: 15110172

Sinh viên 2 : Bùi Đỗ Trung Trực Mssv: 15110354

Giáo viên Hướng dẫn: T.S Nguyễn Thiên Bảo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thời Gian | Công Việc | Ghi Chú | Chữ Kí Sinh Viên 1 | Chữ Kí Sinh Viên 2 | Chữ Kí Giáo Viên |
| 1 | 03/03 đến 17/03 | Tìm hiểu về mongodb và các công nghệ liên quan.  Lên ý tưởng xây dựng |  |  |  |  |
| 2 | 17/03 đến 31/03 | Khảo sát hiện trạng v, xác định yêu cầu, mô tả hệ thống  Vẽ Use case |  |  |  |  |
| 3 | 31/03 đến 07/04 | Tìm hiểu api của mongodb  Xây dựng database  Vẽ Sequence Diagram chính |  |  |  |  |
| 4 | 07/04 đến 14/04 | Tạo giao diện cho Admin và các chức năng của admin |  |  |  |  |
| 5 | 14/04 đến 28/04 | Tạo from đăng nhập, giao diện chính và đưa database lên giao diện |  |  |  |  |
| 6 | 28/04 đến 12/05 | Tạo bản đồ cho quán ăn  Đưa phần mềm vào điện thoại |  |  |  |  |
| 7 | 12/05 đến 19/05 | Đăng kí firebase  Đăng nhập và đăng kí trên ứng dụng |  |  |  |  |
| 8 | 19/05 đến  26/05 | Tạo chức năng lưu bài viết  Thay đổi thông tin cá nhân của User  Tạo chức năng cho người dùng đăng bài |  |  |  |  |
| 9 | 26/05 đến 09/06 | Tạo chức năng bình luận quán ăn  Tạo chức năng tìm kiếm theo tên quán, địa chỉ và xung quanh  Hoàn thiện chức năng cho người dùng đăng bài |  |  |  |  |
| 10 | 09/06 đến 16/06 | Tạo chức năng chia sẽ quán ăn cho người khác  Tạo chức năng thông báo trên điẹn thoại |  |  |  |  |
| 11 | 16/06 đến 23/06 | Chỉnh sửa lại giao diện và kiểm thử |  |  |  |  |